Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Neplachově
konané dne 10. 9. 2002 

Přítomni :
Štěcha Vladimír
Dušák Libor
Zasadil Zdeněk
Zasadil Luboš
Ing.Mařík Zdeněk
Ing.Vaněček Josef

Hosté : 
Jan Jílek

Program :
1.Zahájení 
2.Povodeň dnešního dne
3.Závěr

Ad 1)
Schůzi zahájil starosta pan Zasadil, přivítal zastupitele a hosta.

Ad 2)
Na základě dnešní zvýšené hladiny Neplachovského potoka byla svolána mimořádná schůze OZ, které projednalo aktuální situaci v obci a přijala následující opatření, která budou předcházet protipovodňovým opatřením a budou provedeny v co nejkratší době :

* Vyčištění otevřené stoky u cesty "Na strojova" po obou stranách se stržením krajnice a sesvahováním pláně.
* Dále vyčištění i cesty od skládky železa směrem ke kravínu
* Vyčištění "Radonické" až za "Srdíčko" k lesu.
* Vyzvat Meliorační správu k vyčištění stoky u "Slepičárny"
* Po pozemkové úpravě bude řešena i stoka "Za humny"
* Provést vyčištění cesty k zastávce ČD od nánosu naplaveniny.
* Dále provést vyčištění protipovodňové stoky u traťového tělesa a vyčistit propusť pod silnici při vjezdu na "kostkovanou" silnici.

Starosta poděkoval zastupitelům za účast a ve 21:22:23 schůzi ukončil.